Dossier de projet
Eurobot 2010

APBTeam
Equipe 43

http://apbteam.org/ - info@apbteam.org

# Questionnaire

Nom de l’équipe :APBTeam	N° de pré-inscription : 43

Autorisez-vous la diffusion de ce projet, avant la compétition, à des partenaires du concours?	Oui	Non

L’équipe
Y'a-t-il eu des changements dans la constitution de l'équipe depuis votre pré-inscription ? (départs, arrivées…)	Oui	Non

Le planning
Mentionnez dans le tableau ci-dessous l’avancement du projet à ce jour.
		Avancement au 01-02-2010					Date prévisionnelle de fin	Commentaire
		10%	25%	50%	75%	90%	100%
Mécanique	Conception x 31/02/10 / Réalisation x 15/04/10 / Tests unitaires x 01/05/10
Électronique	Conception x 01/03/10 / Réalisation x 01/04/10 / Tests unitaires x 15/04/10
Informatique	Conception x 01/03/10 / Réalisation x 01/05/10 / Tests unitaires x 15/05/10
Intégration		x					01/05/10
Tests finaux		x					15/05/10

1. Date à laquelle votre robot se déplacera (indiquez s’il se déplace déjà !) : 15/03/10 avec la nouvelle carroserie, sinon plus tôt.
2. Date à laquelle le robot sera homologable (indiquez s’il l’est déjà !) :15/04/10
3. Avez-vous prévu de faire des matchs d'entraînement avant la coupe (démos, pré-coupes, coupes étrangères) ? Oui, nous serons présents à la pré-coupe de l'IIE et ferons des matches contre les équipes présentes.
4. Souhaitez vous le suivi de votre équipe par un bénévole ? Non.

Le budget
1. Budget prévisionnel du projet (hors déplacements): 3600 euros
2. Budget prévisionnel pour le voyage à la Ferté : 1000 euros
3. Partenaires : Elsys (financement), Vicatronic (roues codeuses), FAMA (usinage des pièces mécaniques, impression du poster), EFREI Robotique (moteurs)
4. Matériel à disposition, fourni par la structure ou personnel : Aucun

# Descriptif du projet
## Description générale
### Vue d'ensemble: robot au cours d'un match
- Le robot commence par ramasser des tomates sur une zone dégagée, il en profite si possible pour estimer la position des maïs noirs.
- Une fois ces points marqués, ou en cas d'évenement imprévu (présense robot adverse par exemple), il embraye le programme autonome. Il attribut des coûts à chaque action disponible et choisi l'action la moins couteuse.
- Les éléments sont chargés à l'avant par une pince « mange-tout ». Il y a un bac à l'arrière qui peut contenir les éléments chargés. Le déchargement se fait par l'arrière avec un plateau tournant qui permet de secouer le contenu du bac.
### Dimensions
Hauteur	340 mm
Périmètre au départ	Prévisionnel : 1134 cm L'expérience des deux années dernières nous montre que nous sommes capables de réaliser un robot avec une précision telle que la sécurité prise est suffisante.
Périmètre du robot déployé	Prévisionnel : 1400 mm / La taille des organes déployés est facilement ajustable en fonction de nos mesures réelles de périmètre. Nous pouvons ainsi compenser les écarts par rapport aux plans. / Aujourd'hui notre système n'est pas encore figé. Nous prendrons la marge nécessaire pour rester dans les normes d'homologation.

### Schéma simplifié du robot et stratégies
Le robot se concentre sur les tomates et le maïs. Il n'ira pas chercher les oranges. La pince permet de ramasser indifférement tomate et maïs. Le robot charge ce qu'il peut puis dépose son chargement dans la zone de dépose.

## Description technique
### Déplacement du robot
- Moteurs : Maxon AMAX32GHP/PLG42S, 2* 18, 44w nominaux en sortie réducteur (en pratique, moteurs utilisés ponctuellement au-delà du nominal), courant continu. Vitesse de pointe max mécaniquement atteignable (théorique) : 1,02 m/s .
- Asservissement PID par micro-contrôleur. Odométrie par roues indépendantes des roues motrices.
- Nos roues : roues de modélisme avec pneu mousse H2P 1/10eme en 26mm (roues avant) dureté 35 shores. Dimensions des roues compatibles avec la réutilisation de l'ancien châssis du moteur et l'intégrité de la table de jeu.
- Système de détection de patinage afin de ne pas abîmer la table en cas de blocage du robot.
- Rem : 1,02 m/s est une vitesse maximale théorique. Elle est atteint pendants les tests pour valider les systèmes de freinage, évitement du robot adverse et détection de patinage.
  En match la vitesse sera moindre. Il est raisonnable de penser que nous ne saurions pas gérer notre trajectoire à une vitesse supérieures à 0,7 m/s. Cependant la vitesse de matchs ne pourra être réglée qu'une fois que les essais auront été effectués, car elle dépend des distances de détection de l'adversaire et de notre adhérence, deux paramètres encore mal connus.
  L'expérience que nous avons ainsi que les améliorations de cette année nous permettent d'avoir la maîtrise sur l'asservissement et le déplacement du robot.
### Source d'énergie
- Batteries au plomb 12V. Deux pour les moteurs (24V@1.2Ah), une pour les cartes électroniques (12V@0.8Ah).
- Carte de conversion d'énergie pour produire un 5V propre (élec) et un 5V « sale » (servos).
- Autonomie : au moins 30min en fonctionnement à puissance maxi (tous actionneurs au maxi, cartes au maxi), 2h en fonctionnement typique.
- 1 jeu de batteries supplémentaire chargé en permanence.
- Recharge possible sur "Nestor" (chargeur secteur) en même temps que l'utilisation du robot. Temps de charge complet : 3h
### Gestion des éléments épis, oranges, tomates
- Le robot connait la localisation des éléments sur la table. Mais au bout de quelques secondes, la table risque de ne plus ressembler à la disposition de départ. Il applique alors la méthode dite « Je redécouvre le monde ». Il parcourt la table sans à priori à la recherche d'éléments. La table est découpée en zones et chaque zone se voit attribuer un coût, représentant la probabilité d'y trouver des éléments (robot déjà passé, zone vide au départ, blocage dans le passé...).
- La pince à l'avant permet de charger n'importe quel élément. Une mesure du couple permet de ne pas charger un maïs noir. Un capteur en hauteur ajoute une sécurité afin d'éviter de pincer le robot adverse. Le logiciel essaye de s'adapter et ne s'entête pas en cas d'echec de préhension.
- La zone de stockage est étudiée afin d'éviter que les éléments se coincent. Dans le cas où ils se coinceraient, un fond en mouvement permet de débloquer les éléments.
- Une porte à l'arière du robot permet de sortir les éléments.
### Stratégie
Cf la stratégie dans la description générale.
### Évitement du robot adverse
- Capteurs infra-rouges SHARPS
- Des capteurs de distance se trouvent à l'avant et l'arrière du robot. Si le robot voit un obstacle, il commence par s'arrêter. Si l'obstacle est toujours présent au bout de 2 secondes, un chemin alternatif est calculé afin d'attendre l'objectif initial. Si l'objectif n'est pas atteignable, le robot choisira un autre objectif moins favorable.
- Les capteurs de distances servent aussi à estimer la position de l'obstacle afin de pouvoir l'éviter.
- Balise ultra-sonique (si on y arrive !) : permet de connaître plus précisément la position du robot adverse.
### Capteurs
- Période 4.44 ms pour tous les capteurs.
- SHARPS : capteur de distance infrarouge à sortie analogique. Nous l'utilisons avec un seuil étalonné à partir duquel on considère qu'il y a un obstacle devant ou derrière le robot. Précision voulue : 5 à 10 cm.
- Contacts : utilisés pour reculer près de la zone de dépose. Précision : tout ou rien.
- Maïs noir : (encore à l'étude) utilisation d'un capteur capacitif pour détecter la vis de fixation pendant le trajet de début de match.
- Barières infrarouges codées : pour la détection d'éléments dans la pince.
- Balise ultra-sonique : permet uniquement de positioner le robot adverse. Vient en bonus puisque c'est la première fois que l'on teste ce genre de système.
### Laser
Aucune utilisation de lasers.
### Positionnement
- Utilisation d'odométrie. Le robot intègre ses déplacements mesurés par des codeurs en roues libres. Il n'utilise pas de balises pour le positionnement. Il trouvera ses objectifs grâce à leurs positions possibles sur la table ou par exploration.
- Il se recalera régulièrement pour ne pas accumuler une erreur d'intégration sur le calcul de position.
- Un support balise de 80*80 mm sera placé à 430 mm de hauteur au centre du robot afin que l'équipe adverse puisse poser une balise.
### Bouton d'arrêt d'urgence
- Un bouton d’arrêt d’urgence, de type coup de poing, sera présent sur le toit du robot. Ce dernier sera légèrement ressorti afin d’être actionné aisément en cas de problème.
- Tous les actionneurs et moteurs seront instantanément stoppés si le bouton d’arrêt d’urgence est pressé, ce qui a pour effet de couper l'alimentation de la carte puissance.
### IA
- microcontrôleur AVR, programmation en C.
- L'intelligence est pilotée par un automate à états. Chaque état correspond à un comportement simple, par exemple chercher la zone de dépose, mais ne décrit pas exactement la trajectoire du robot. Le robot calcule à chaque instant la meilleure trajectoire pour atteindre son objectif en incluant un éventuel obstacle capté par les capteurs infra rouge.
- Forts de notre expérience de la simulation du comportement du robot sur ordinateur, nous comptons automatiser des tests sur ordinateur. Cela permettra de confirmer que le robot peut faire face à une panoplie de situations délicates.